TALLER 6: CEREMONIAS ÁGILES EN CONTINUOUS DEPLOYMENT

Resolución Integral del Caso: “La funcionalidad de Pagos Express ya está en main, pero nadie se atreve a activarla”
Entorno Operativo: Render + GitHub Actions + ConfigCat + Scrum & TBD Playbook v3.0

0. Apertura y Conexión con el Nuevo Flujo

Pregunta Clave del Taller “Ya tenemos el pipeline completo: integramos a main, se despliega solo a Render y protegemos funcionalidades con ConfigCat. ¿Cómo cambian el Sprint Review y la Retrospective cuando desplegamos varias veces por semana?” 1. El Sprint Review pasa de ser una aprobación tardía de fin de sprint a una demostración de valor real en producción con Feature Toggles y telemetría de negocio. 2. La Sprint Retrospective pasa de ser solo una conversación subjetiva a una auditoría objetiva de la salud del pipeline (CI/CD), la disciplina TBD y el flujo de valor (métricas DORA).

¿Qué parte del Review o de la Retro actual se siente más ‘antigua’ o poco útil?

• En el Review clásico: Se siente obsoleto montar una demo en localhost o diapositivas para mostrar código que ya lleva 9 días integrado en main y desplegado en Render. Mostrar "qué construimos" en vez de "qué valor recibieron los usuarios" no aporta al negocio.

• En la Retro clásica: Hablar de estimaciones abstractas ignorando que el CI estuvo roto 4 días por un test flaky, que hubo una caída de 11 minutos por un health check mal configurado, o que hay 3 feature toggles con más de 45 días acumulando deuda técnica.

1. Adaptación del Sprint Review al Continuous Deployment

1.1 Principios del Nuevo Review: Clásico vs CD + TBD

| Dimensión | Sprint Review Clásico | Sprint Review en CD + TBD (Playbook 3.0) |
| --- | --- | --- |
| Ambiente de Demo | Staging o Localhost ("en mi máquina funciona"). | Producción real en Render con datos vivos. |
| Naturaleza | Todo el incremento junto ("Todo o nada"). | Atómico y desacoplado mediante Feature Toggles. |
| Feedback | Tardío, acumulado cada 14 días. | Continuo con métricas de cohortes en tiempo real. |
| Enfoque | Demostrar qué código se escribió. | Demostrar qué valor recibieron los usuarios. |

1.2 Simulación de Sprint Review: Caso Pagos Express

Estructura de la Demostración (4 minutos) 1. ¿Qué problema de usuario resuelve? El checkout tradicional de 4 pasos tiene un 68% de abandono de carrito al exigir teclear 16 dígitos de tarjeta. Pagos Express permite pagar en 1 clic con tarjeta tokenizada guardada. 2. ¿Está activo para todos o detrás de toggle? Está integrado en main y desplegado en Render hace 9 días. Está protegido 100% por el toggle pagos-express-v1 en ConfigCat (inicialmente en OFF). 3. Demo en vivo en Render: • Con Toggle OFF: Se muestra el formulario tradicional con alta fricción y latencia de 420 ms. • Con Toggle ON: La interfaz se transforma mostrando la tarjeta Visa 4242 tokenizada y el botón de 1 clic, procesando la compra en 85 ms. 4. Métrica o evidencia de valor: Latencia reducida a 85 ms, 0% de errores en pasarela y proyección de +93% de incremento en conversión. 5. Pregunta al Stakeholder: “¿Esto cumple con la expectativa para habilitar el Canary del 20% este viernes?” (Aprobado).

2. Adaptación de la Sprint Retrospective

2.1 Diagnóstico de los 7 Hechos Problemáticos del Caso

1. Presión del PO por activar el 20% el viernes: Resuelto mediante Progressive Delivery con Canary controlado y observabilidad activa.

2. Último deploy falló health check 11 minutos: Resuelto implementando endpoint /api/health dedicado en Render.

3. 3 Toggles llevan > 45 días activos: Resuelto formalizando TTL máximo de 30 días y generando el PR de refactorización #142.

4. Solo 4 integraciones a main en el sprint: Resuelto restaurando la disciplina de Trunk-Based Development con ramas < 24h.

5. Rama viva 4 días por test flaky: Resuelto erradicando pruebas inestables y blindando CI con 24 tests deterministas.

6. Ceguera de métricas de pago: Resuelto actualizando el DoD v3.0 para exigir telemetría de errores y latencia antes del release.

7. Stakeholder anunció que ya está listo: Resuelto educando en la distinción Deploy != Release.

2.2 Matriz de Retrospective y 3 Acciones Concretas

| 🟢 LO QUE FUNCIONÓ BIEN • Código sliceado e integrado con toggle en main. • ConfigCat protegió la producción durante 9 días. • Pipeline de Render desplegando sin intervención manual. | 🟡 LO QUE GENERÓ FRICCIÓN • Marketing lanzó campaña antes de validación. • Miedo a encender el toggle por falta de métricas. • 3 toggles viejos ensuciando el código. |
| --- | --- |
| 🔴 LO QUE ROMPIÓ EL FLUJO O GENERÓ MIEDO • Test flaky tuvo CI rojo 4 días (rama viva 4 días). • Caída de 11 minutos por health check fallido. • Miedo del equipo por falta de telemetría de pagos. | 🚀 ACCIONES DE MEJORA (MÁXIMO 3) 1. Erradicar test flaky y fijar /api/health en Render (Carlos ¦ 48h). 2. Exigir SLIs de pago en el DoD v3.0 (Sofía ¦ Viernes). 3. Ejecutar PR #142 de limpieza de toggles > 30 días (Laura + Carlos ¦ Sprint+1). |

3. Liberación Segura de Valor (Progressive Delivery)

Estrategia de Liberación y Criterios Go / No-Go • FASE 0: Dark Deploy (0% usuarios) — Código en producción en OFF. • FASE 1: Dogfooding Interno — Solo cuentas @nexusdash.dev para pruebas de humo. • FASE 2: Canary 20% (Viernes) — Hashing por userId, monitoreando tasa de error < 0.5%. • FASE 3: 100% General Availability (Lunes) — Liberación completa si las métricas se mantienen estables. 🚨 PROTOCOLO KILL SWITCH: Si la tasa de error supera el 1.0% o la latencia excede 500 ms, se apaga el toggle a 0% en segundos desde ConfigCat sin requerir nuevo deploy ni reinicio de servicios.

4. Actualización del Playbook y Checklist de Fase 1

• Scrum + TBD Playbook v3.0 formalizado con las nuevas ceremonias adaptadas.

• Definition of Done (DoD) v3.0 integrado con criterios técnicos, despliegue, toggles y observabilidad.

• Checklist de Fase 1 cerrado al 100% con éxito.

Ronda Final del Taller “A partir de hoy, nunca más lanzaremos una campaña de marketing asumiendo que deploy = listo; coordinaremos los porcentajes de rollout en ConfigCat observando datos reales y no toleraremos pruebas inestables en el CI.”